# 🧱 Архитектура проекта

**Coder Survival** — Telegram Mini App, кликер-игра про разработчика, который тапает строки кода, борется с дедлайнами и проходит IT-мини-игры.

| Слой | Технология |

|---|---|

| Фронтенд | Preact 10 + Phaser 3.60 (Canvas 2D) |

| Бэкенд | Node.js 20 + Express + PostgreSQL |

| Бот | Grammy (Telegram Bot Framework) на Vercel |

| Инфраструктура | Docker, Vercel (фронт/бот), VM (бэкенд + БД) |

| Аналитика | Amplitude |

**Статус:** v1.0 — все 10 фаз и 38 фич реализованы.

---

# 🐛 Обнаруженные баги

## 1. Окно игры загораживает интерфейс

**Причина:** `#game-container` в CSS забирает всё доступное пространство (`flex: 1`). Phaser-канвас растягивается на 100% высоты контейнера, не оставляя места для панелей.

**Решение:** ограничить максимальную высоту игрового контейнера.

## 2. Мемогенератор не грузит картинки

**Причина:** Фронтенд пытается загрузить изображение через `<img src="/api/meme">`, но бэкенд требует авторизацию через заголовок `X-Telegram-Init-Data`. HTML-тег `<img>` не умеет отправлять кастомные заголовки — сервер возвращает 401.

**Дополнительно:** `@napi-rs/canvas` требует нативные системные библиотеки (libcairo, pango, libjpeg), которых нет на Vercel.

**Решение:**

- Фронтенд: загружать картинку через `fetch()` с заголовками и конвертировать в blob URL

- Инфраструктура: перенести рендеринг на сервер с нативными библиотеками (Yandex Compute Cloud)

## 3. Модалка повышения уровня не закрывается

**Причина:** TapArea использует `onPointerDown` + `e.preventDefault()`, что блокирует всплытие событий до клика по оверлею/кнопке модалки. События не доходят до обработчика `clearLevelUp`.

**Решение:** использовать `onPointerDown` на модалке вместо `onClick` + `position: fixed` для изоляции от игровой сцены.

---

# ☁️ Yandex Cloud — оптимальные сервисы

Грант действует ещё ~14 дней. Ключевая цель — использовать максимум бесплатных ресурсов.

## Приоритет P0

### Compute Cloud VM (2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD)

- **Зачем:** полный контроль над системными библиотеками. Ставим libcairo, pango, gifencoder — чиним Canvas/GIF рендеринг

- **Грант покрывает:** ✅ до 12 VMs, 32 vCPU, 128 GB RAM, 200 GB SSD

- **Стоимость после гранта:** ~$27/мес

### Object Storage

- **Зачем:** хранение сгенерированных мемов, GIF и статических ассетов

- **Грант покрывает:** ✅ до 1 TB

## Приоритет P1

### API Gateway

- Первые 100K запросов/мес бесплатно. Rate-limiting, роутинг.

- ~$1.08 за 1M запросов после.

### Container Registry

- Хранение Docker-образов для CI/CD. Копейки (~$0.02/ГБ).

## Приоритет P2

### Managed Service for PostgreSQL

- Готовая БД без администрирования. **Но дорого:** ~$45/мес.

- Альтернатива: поставить PostgreSQL локально на Compute Cloud VM.

### Cloud CDN

- Быстрая раздача статики по РФ. Плата за трафик.

---

# 🇷🇺 Блокировка Telegram в РФ

С апреля 2026 `api.telegram.org` заблокирован у российских провайдеров (~95% потерь).

**Рекомендуемое решение:**

- **Бот остаётся на Vercel** (вне РФ, доступ к Telegram API есть)

- **Бэкенд переезжает на Yandex Compute Cloud** (Canvas, PostgreSQL, игровая логика)

- Бот общается с бэкендом через внутренний API (HTTP-запросы между серверами не блокируются)

---

# 📊 План миграции

1. Создать VM в Compute Cloud (2 vCPU, 4 GB, 80 GB SSD)

2. Установить PostgreSQL локально на VM

3. Установить системные библиотеки для Canvas (libcairo2, libpango, libjpeg, giflib)

4. Настроить Docker на VM для деплоя бэкенда

5. Перенести бэкенд на VM, оставив бота на Vercel

6. Настроить Object Storage для статики

7. Настроить API Gateway перед бэкендом

8. Исправить три бага (CSS, fetch для мемов, модалка)

**Ожидаемый ежемесячный счёт после гранта:** ~$35–40/мес

---

# 🔗 Полезные ссылки

- [Yandex Cloud — список сервисов](https://yandex.cloud/en/services)

- [Yandex Cloud — калькулятор цен](https://yandex.cloud/en/prices)

- [Serverless Containers](https://yandex.cloud/en/services/serverless-containers)

- [Cloud Functions (free tier: 1M вызовов/мес)](https://yandex.cloud/en/services/functions)

- [Container Registry](https://yandex.cloud/en/services/container-registry)

Сравнительный анализ. Планы (стратегический и технический) и код.

# 📋 Источники анализа

- **Стратегический план** (v3.0 Final): Master Execution Strategy — 5 фаз, 90-дневная дорожная карта

- **Технический тактический план**: Пофазовые инструкции для AI-агента по исправлению багов

- **Рекомендации по графике**: 10 разделов — от аватаров до UGC-мемов

- **Код репозитория**: Полный аудит frontend/backend методом grep + чтения исходников

---

# ✅ Что УЖЕ реализовано (совпадает с планами)

## Бэкенд (P0-фиксы из техплана)

| Пункт плана | Статус | Где в коде |

|---|---|---|

| `MIN_IDLE_THRESHOLD_SECONDS = 300` (защита от микро-визитов) | ✅ | `balance.js:182` |

| `DEPRESSION_PASSIVE_RECOVERY_PER_HOUR = 5` | ✅ | `balance.js:183` |

| `RECOVERY_INTERVAL_NEWBIE_SECONDS = 90` | ✅ | `balance.js:184` |

| `CONTEXT_OFFER_RULES.stress_warning` (порог 20, переименован) | ✅ | `balance.js:123` |

| `low_energy` порог 15% (вместо 25%) | ✅ | `balance.js:108` |

| `coffee_break` за 25⭐ — бандл между 10⭐ и 40⭐ | ✅ | `shopCatalog.js:13` |

| `progression.js` — разделены `last_active` и `updated_at` | ✅ | `progression.js:19` (last_energy_activity_at) |

| Anti-cheat 3-layer конфигурация | ✅ | `balance.js` (ANTICHEAT, ADS секции) |

## Фронтенд

| Пункт плана | Статус | Где в коде |

|---|---|---|

| `Phaser.CANVAS` — строго, без AUTO/WEBGL | ✅ | `PhaserGame.js:17` |

| `visibilitychange` listener для аудио | ✅ | `AudioManager.js:34` |

| `pixelArt: true`, `antialias: false`, `roundPixels: true` | ✅ | `PhaserGame.js:21-23` |

| `lowPowerEffects` флаг для слабых устройств | ✅ | `GameScene.js:33` |

---

# 🔴 КРИТИЧЕСКИЕ расхождения

## Графика

### 1. Аватары: 3 состояния вместо 5–7

**В коде** (`GameScene.js:414`):

```javascript

depression < 60 ? 0 : depression < 140 ? 1 : 2

```

Только 3 позы: energetic → tired → collapsed.

**Требуется:** 5 состояний с визуальной деградацией:

- Flow State (depression 0–40) — зелёная толстовка, искры кода

- Normal Grind (40–80) — стандартная толстовка

- Stress Mode (80–120) — красные глаза, пот

- Burnout (120–160) — тёмные круги, тремор

- Zombie Mode (160–190) — серая кожа, пустые банки энергетиков

- Heart Attack (190–200) — ✅ уже есть (crash effect)

### 2. Окружение: статика вместо динамики

**В коде:** Только стол + монитор + клавиатура + чашка. Сцена не меняется.

**Требуется:**

- Доска с тасками (Jira/Kanban) — заполняется BLOCKED стикерами

- Окно день/ночь

- Серверная стойка с мигающими лампами

- Мусорка с бумажками

- Паутина на мониторе при Legacy Code

- Гора чашек при Coffee Addiction

### 3. Скины: только tint вместо полноценной кастомизации

**В коде** (`phase2State.js:12-17`): 6 скинов, но это просто цветовые фильтры.

**Требуется:** Уникальная одежда, аксессуары, окружение и эффекты для каждого скина.

### 4. Combo System: отсутствует полностью

**В коде:** Ни одной строки про combo. Нет счётчика серий, нет визуальных эффектов.

### 5. Клавиатурные шорткаты: отсутствуют

**В коде:** Ни одного обработчика `keydown`/`keypress`.

### 6. Sprite Sheet Atlas: не используется

**В коде:** Каждая текстура генерируется отдельно через `generateTexture()` — 10+ отдельных draw calls.

### 7. Event Animations: только базовый tap feedback

**В коде:** Commit particles, монитор flash, keyboard press, camera shake.

**Отсутствуют:** Legacy Code (паутина), Deploy Friday (красная мигалка), Golden Commit (золотая вспышка + монеты), Bug Report (жуки из монитора).

### 8. Purchase Celebrations: отсутствуют

Никаких анимаций при покупке coffee_break / Battle Pass / генераторов.

---

# 🟡 УМЕРЕННЫЕ расхождения

| Пункт | Статус в коде |

|---|---|

| Rewarded Video (AdsGram/PropellerAds) | Конфиг есть (`balance.js`), но нет фронтенд-компонента интеграции |

| Catch-Up XP для Battle Pass | Конфиг есть (`balance.js:71-73`), нужно проверить активацию в коде |

| Streak Saver механика | `shopCatalog.js` — `streak_saver: 1⭐`, конфиг в `balance.js:63-66`. Нужна проверка триггера |

| Desktop-First горизонтальная раскладка | Полностью отсутствует. UI — вертикальный, mobile-first |

| Мемогенератор с игровыми переменными | 5 шаблонов без подстановки `${username}`, `${cause_of_death}`. Просто статичный PNG |

---

# 📊 Приоритезированный план действий

## 🔴 P0 — КРИТИЧЕСКИЕ (Недели 1–2): Retention & баги

### P0.1 — Расширить аватары до 5 состояний

**Обоснование:** Игроки должны видеть деградацию, а не только цифры. Основа retention.

**Трудозатраты:** 3–4 дня (1 фронтенд-разработчик)

**Файлы:** `BootScene.js` (новые текстуры), `GameScene.js` (логика переключения)

### P0.2 — Combo System (визуализация серий)

**Обоснование:** Дофаминовая петля. 5/10/20/50 тапов = нарастающие визуальные эффекты.

**Трудозатраты:** 2 дня

**Файлы:** `GameScene.js`, новый `ComboManager.js`

### P0.3 — Починить мемогенератор (blob URL + game vars)

**Обоснование:** Уже сломан (баг с `<img>` + auth), критичен для K-factor.

**Трудозатраты:** 1 день

**Файлы:** `MemeGenerator.jsx`, `memeRenderer.js`

### P0.4 — Починить LevelUp модалку (не закрывается)

**Обоснование:** Фрустрирует игроков = минус retention.

**Трудозатраты:** 0.5 дня

**Файлы:** `LevelUpModal.jsx`, `TapArea.jsx`

### P0.5 — Починить высоту игрового контейнера

**Обоснование:** Игра перекрывает UI.

**Трудозатраты:** 0.5 дня

**Файлы:** `index.html`, `PhaserGame.jsx`

---

## 🟡 P1 — CORE LOOP (Недели 3–4): Визуализация прогрессии

### P1.1 — Динамическое окружение (3 фоновых элемента)

**Обоснование:** «Живой офис» → immersion → retention. Начать с доски тасков и окна день/ночь.

**Трудозатраты:** 5 дней

**Файлы:** `BootScene.js`, `GameScene.js`

### P1.2 — Event Animations (Legacy Code, Deploy Friday, Bug Report)

**Обоснование:** Каждый ивент должен иметь визуальный отклик.

**Трудозатраты:** 3 дня

**Файлы:** `EventManager.js`, `GameScene.js`

### P1.3 — Sprite Sheet Atlas (оптимизация)

**Обоснование:** 1 draw call вместо 10+ → экономия памяти 60-70%. Критично для iOS WebView.

**Трудозатраты:** 1 день

**Файлы:** `BootScene.js`

### P1.4 — Клавиатурные шорткаты (Space, 1-5, B, S, Q, Esc)

**Обоснование:** Desktop-аудитория даёт $0.97 с $1 vs $0.62 на Mobile.

**Трудозатраты:** 1 день

**Файлы:** `App.jsx`

---

## 🟢 P2 — МОНЕТИЗАЦИЯ (Недели 5–6): Premium-визуал

### P2.1 — Полноценные скины (не tint)

**Обоснование:** Скины = основная косметическая монетизация. Tint не создаёт ценности.

**Трудозатраты:** 6 дней

**Файлы:** `BootScene.js` (новые текстуры), `SkinPanel.jsx`, `phase2State.js`

### P2.2 — Purchase Celebrations

**Обоснование:** Анимация при покупке → дофамин → повторные покупки.

**Трудозатраты:** 2 дня

**Файлы:** `GameScene.js`, `ShopPanel.jsx`

### P2.3 — Desktop-First UI (горизонтальная раскладка)

**Обоснование:** Desktop-покупки выгоднее на 35%. Media query + условный рендеринг.

**Трудозатраты:** 3 дня

**Файлы:** `index.html`, `App.jsx`, CSS

---

## 🔵 P3 — ВИРАЛЬНОСТЬ (Недели 7–8): Мемо-потенциал

### P3.1 — UGC-генератор с игровыми переменными

**Обоснование:** K-factor ≥ 1.2. IT-аудитория шерит self-deprecating humor в 3× охотнее.

**Трудозатраты:** 4 дня

**Файлы:** `MemeGenerator.jsx`, `memeRenderer.js`, `shareMeme.js`

### P3.2 — Редкие скины (Mechanical Keyboard, Dual Monitor, Standing Desk, Pet Duck)

**Обоснование:** Статус в сквадах + причина делиться скриншотами.

**Трудозатраты:** 4 дня

**Файлы:** `BootScene.js`, `SkinPanel.jsx`

---

# 🛡️ Технические риски (Hard Limits)

| Риск | Статус |

|---|---|

| `<150MB heap` (iOS WebView лимит) | ✅ `lowPowerEffects` снижает нагрузку |

| `Phaser.CANVAS` только (WebGL → краш) | ✅ Жёстко задан |

| Аудио-утечка при сворачивании | ✅ `visibilitychange` listener есть |

| Canvas-рендеринг мемов (`@napi-rs/canvas`) | ❌ Не работает на Vercel. Нужна миграция на Yandex Cloud VM |

---

# 💰 Оценка трудозатрат

| Фаза | Дней | Разработчиков |

|---|---|---|

| P0 (Критические) | 7.5 | 1 FE |

| P1 (Core Loop) | 10 | 1 FE |

| P2 (Монетизация) | 11 | 1 FE |

| P3 (Виральность) | 8 | 1 FE |

| **Итого** | **36.5** | **~7 недель** |

---

# 🎯 Немедленные действия (следующие 48 часов)

1. **P0.5 — Починить высоту контейнера** (0.5 дня, самый быстрый фикс)

2. **P0.4 — LevelUp модалка** (0.5 дня)

3. **P0.3 — Мемогенератор** (1 день)

4. **P0.1 — Аватары до 5 состояний** (начать)