🚀 CODER SURVIVAL: MASTER EXECUTION STRATEGY (v3.0 Final)

Target Executors: AI Coding Agents, Backend/Frontend Devs, Game Designers, LiveOps
Repository: timoshinoleg-eng/coder_survival
North Star Metrics: D1 ≥ 45% | D7 ≥ 20% | D30 ≥ 8% | ARPDAU ≥ $0.03 | LTV/CAC ≥ 3.0

🚨 PHASE 1: P0 — Критический триаж кода и экономики (Недели 1-2)

Аудит репозитория выявил математические и архитектурные дефекты, которые убьют D1-Retention и монетизацию еще до старта. Исправляются в первую очередь.

1.1. Фикс бага «Сброс Offline-восстановления» (Blocker)

Проблема: Триггер trg_progression_updated сбрасывает updated_at при любом read-only визите. Игрок заходит проверить статус, таймер сбрасывается, энергия не копится. Игрок воспринимает это как баг и уходит. Решение (Backend):

- Разделить концепции last_active (для математики оффлайна) и updated_at (для БД).

- Внедрить MIN_IDLE_THRESHOLD_SECONDS = 300 (5 минут). Если игрок был в оффлайне меньше 5 минут, не пересчитывать offline gain, чтобы избежать микрочтения сессий.

- Пассивное снижение стресса: Добавить DEPRESSION_PASSIVE_RECOVERY_PER_HOUR: 5, чтобы стресс падал от времени, а не только от восстановления энергии.

1.2. Активация «Мёртвых» контекстных офферов (Blocker)

Проблема: Оффер high_stress имеет порог 55. При стандартном паттерне (3 сессии по 40 тапов) стресс никогда не превышает 0. Оффер технически мёртв. Решение (Backend offers.js):

- Снизить порог с 55 до 20.

- Переименовать в stress_warning (превентивный оффер).

- Добавить low_energy порог с 25% до 15% (создание urgency «последнего шанса»).

1.3. Ликвидация Pricing Cliff и F2P-моста

Проблема: Скачок цен 10⭐ -> 40⭐ (в 4 раза) ломает импульсные покупки. F2P-игроки не имеют альтернативы ожиданию энергии. Решение:

- Shop Catalog: Добавить бандл coffee_break за 25⭐ (Эспрессо + Антидепрессант).

- Rewarded Video: Интегрировать AdsGram/PropellerAds. Награда за просмотр = 50% от IAP-эквивалента (например, +15 энергии). Лимит: 5 просмотров в день.

1.4. Фикс утечки Audio Context (iOS WebView)

Проблема: При сворачивании Telegram WebView JS-контекст приостанавливается, аудио зацикливается или течет память. Решение (Frontend AudioManager.js):

javascript

1

2

3

4

document.addEventListener('visibilitychange', () => {

if (document.hidden) this.audioContext.suspend();

else this.audioContext.resume();

});

Правило: AudioContext инициализируется только после первого touchstart (обход Autoplay Policy iOS).

⚙️ PHASE 2: Core Loop & Meta-Progression (Недели 3-4)

Переход от «кликера» к Idle/Simulation. Удержание строится на математике и эмоциональном пейсинге.

2.1. Матрица Генераторов (Idle-экономика)

- Growth Rate: Строго 1.15. (Ниже 1.10 — слишком быстро, выше 1.25 — фрустрация).

- Линейка: Junior Dev (50 LOC) -> Middle -> Senior -> Tech Lead -> Staff Engineer.

- Autonomy Moment: Первый Junior Dev должен покупаться за ~8 кликов (первые 2 минуты игры), чтобы игрок сразу увидел пассивный доход.

2.2. Шкала Депрессии (Second Health Bar)

- Диапазон: 0–200 единиц.

- Триггеры роста: Баги, Failed Deploy, Code Review с критикой, энергия < 20%.

- Порог 100 (Affliction): Накладываются дебаффы (например, Selfish — кофе стоит х2, Hopeless — 50% шанс провала компиляции).

- Порог 200 (Heart Attack): Game Over текущей сессии. Сброс накопленных за сессию LOC, но lifetime LOC и престиж-валюта сохраняются. Триггерит UGC-мем «Поделиться позором».

2.3. Случайные события (Systemic Suspense)

- Частота: Каждые 60–120 секунд.

- Баланс EV (Expected Value): ~40% негативных, ~45% нейтральных, ~15% позитивных.

- Примеры:

  - Golden Commit (10%): x7 LOC/s на 77 секунд (Positive FOMO).

  - Legacy Code (12%): Апгрейды дорожают в 2х, нужно кликнуть 10 раз для рефакторинга.

  - Deploy Friday (12%): Риск потери 25% LOC, но шанс получить бейдж.

💰 PHASE 3: Монетизация и LiveOps (Недели 5-6)

Гибридная модель: 55% IAP / 45% Ads. Учет специфики IT-аудитории (Desktop vs Mobile).

3.1. Desktop-First Strategy для High-Ticket IAP

- Инсайт: Desktop-покупки в Telegram дают разработчику ~$0.97 с $1 (против $0.62 на Mobile из-за 30% Apple/Google Tax). IT-аудитория сидит в Telegram Desktop.

- Действие: Интерфейс Battle Pass, Season Pass и бандлов от $10+ должен иметь горизонтальную раскладку, клавиатурные шорткаты и агрессивно пушиться в Desktop-версию.

3.2. Battle Pass (Сезонный Спринт)

- Длительность: 30 дней, 20 уровней.

- Математика: Линейный рост XP. Без бустеров проходится за ~175 дней (математическая стена).

- Catch-Up Механики (Обязательно):

  - catchUpXP = missedDays * avgDailyXP * 0.5 (для пропустивших дни).

  - Double XP Weekends (суббота-воскресенье).

- Валюта возврата: Premium-трек возвращает ~70% своей стоимости в Stars/TON при полном прохождении (Self-funding pass).

3.3. Ежедневные и Еженедельные квесты

- Daily: 3 основных + 1 бонусный (Social/Ads). Награда = 30% от дневного фарма. Front-loading: в первые 3 дня награда x2.5.

- Weekly (Спринт): Нарративная дуга (Планирование -> Кодинг -> Тесты -> Деплой). Награда: выбор из 3 вариантов (Скин, Бустер, Валюта).

🌐 PHASE 4: Виральный двигатель и Social (Недели 7-8)

Органический рост (K-factor ≥ 1.2) через боль, юмор и социальные обязательства.

4.1. UGC Мемогенератор («Share Shame»)

- Триггер: Экран смерти (Heart Attack) или провал мини-игры.

- Механика: Кнопка «Поделиться позором» генерирует PNG 1080x1920 через Canvas API с подстановкой переменных (${username}, ${cause_of_death}, ${streak}).

- Шаблоны: "It works on my machine", "404: Sleep not found", "TODO: fix before prod".

- Психология: IT-аудитория шерит self-deprecating humor (стыд/ирония) в 3 раза охотнее, чем хвастовство.

4.2. Squads (Интеграция с Telegram Чатами)

- Админ чата создает Squad. Бот публикует в чат Daily Leaderboard.

- Team Hackathon: Еженедельная цель на общий LOC. Награда: Squad-only скины и бустеры.

- Социальное давление: Пропуск дня одним игроком снижает бонус всей команде (Social Obligation).

4.3. Реферальная система с Premium-фильтром

- Базовый реферал: +1 Coffee, +50% к пассивному LOC.

- Premium-реферал: 5x мультипликатор + эксклюзивный скин «Dark Mode IDE». (Защита от ферм: боты не покупают Telegram Premium).

- Анти-абуз: REFERRAL_ACTIVE_THRESHOLD_COMMITS = 20 (награда капает только когда друг реально начал играть).

🛡️ PHASE 5: Архитектура и Античит (Параллельно)

Защита от ботов, которые убили Hamster Kombat.

5.1. Технический стек (Hard Limits)

- Frontend: Preact 10 + Phaser 3. СТРОГО type: Phaser.CANVAS. (WebGL вызывает reload loop в iOS WebView при >300MB).

- Backend: Cloudflare Workers + D1 (SQLite) + KV (Rate limits).

- Auth: HMAC-SHA256 валидация initData на стороне сервера. Никаких токенов на клиенте.

5.2. Трёхслойный Античит (Graduated Sanctions)

Вместо мгновенных банов (которые вызывают бунт комьюнити) используем систему ban_score (0-100):

- Layer 1 (Real-time): Rate Limiting (>20 CPS = флаг), Pixel-perfect clicking (dist < 0.001).

- Layer 2 (Async ML): Анализ энтропии интервалов (человек: CV 0.3-0.8, бот: <0.1), отсутствие фазы усталости.

- Layer 3 (Server Recon): Ежечасная сверка SUM(user_balances) vs total_minted.

- Санкции: 20-49 (Warn, -10% наград) -> 50-79 (Restrict, -50% наград, бан в лидербордах) -> 80+ (Ban 7 дней + кнопка "Апелляция" для human review).

📅 90-Дневная Дорожная Карта (Go-To-Market)

| Фаза | Сроки | Фокус | KPI-Ворота (Go/No-Go) | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Foundation | Недели 1-4 | P0-фиксы, Closed Beta (Waitlist 1000 мест), бартер в IT-каналах (@frontend_ru, @python_ru). | Waitlist > 1000, K ≥ 0.5, Crash rate < 1% | $0 |
| 2. Retention | Недели 5-8 | Запуск Squads, UGC-мемов, Daily Deploy. A/B тесты FTUE. | D1 ≥ 35%, D7 ≥ 12%, Сессия > 8 мин | $0 |
| 3. Monetization | Недели 9-12 | Вкл. Rewarded Ads, IAP (Stars+TON), Battle Pass. | ARPDAU ≥ $0.02, Payer Rate ≥ 1.5% | $100-300 (Ad networks) |
| 4. Scale | Недели 13+ | Telegram Ads, Tier-3 локализация, TON Foundation Grant. | LTV/CAC ≥ 3.0, D30 ≥ 8% | $500-1000/нед. |

⚠️ Аварийные Триггеры (Kill / Pivot Plan)

Команда и AI-агенты должны мониторить эти метрики ежедневно. При их достижении запускается протокол экстренного реагирования:

- D1 Retention < 20% (Смерть Core Loop):

  - Действие: Немедленная остановка Paid UA. Полный редизайн FTUE. Внедрение "Early Wow Moment" (покупка первого генератора на 1-й минуте).

- K-Factor < 0.5 (Смерть Виральности):

  - Действие: Отказ от рефералок как основного драйвера. Переход на Content-First стратегию (ежедневные dev-квизы с шерингом результатов в LinkedIn/Twitter/Telegram).

- ARPDAU < $0.01 на Неделе 10 (Смерть Экономики):

  - Действие: Агрессивное внедрение мультивалютности (TON/USDT). Расширение косметической линейки (IDE Themes, Mechanical Keyboards). Если не помогает — перевод проекта в режим "Community Hobby" (1 FTE).

- Crash Rate > 1% (Техническая смерть):

  - Действие: Откат бандла. Проверка лимитов памяти iOS WebView (строгий лимит < 150MB heap). Переход на Service Workers для оффлайн-кеширования.

📋 Definition of Done (Для AI-Агента / Разработчика)

Перед созданием Pull Request в main агент должен проверить:

- trg_progression_updated больше не сбрасывает last_active при read-only запросах.

- high_stress оффер триггерится на 20, а не на 55.

- В shopCatalog.js присутствует бандл за 25⭐.

- Phaser инициализирован с type: Phaser.CANVAS.

- Добавлен visibilitychange listener для аудио.

- Реферальная ссылка использует Telegram.WebApp.openTelegramLink с pre-filled текстом.

- Все константы баланса вынесены в backend/src/config/balance.js и не зашиты в логику.