TECHNICAL EXECUTION SPEC: CODER SURVIVAL

Target Executor: AI Coding Agent (Cursor / Devin / Copilot) Base Repo: timoshinoleg-eng/coder_survival Rule: Do not invent new mechanics. Implement exactly the logic, formulas, and thresholds defined below.

🚨 PHASE 1: P0 — Core Loop & Energy UX (Критические баги)

Аудит кода показал, что текущая математика энергии и стресса ломает игровой цикл и генерирует тикеты в поддержку.

1.1. Фикс бага «Сброс Offline-восстановления»

Проблема: Триггер trg_progression_updated сбрасывает updated_at при любом SELECT (read-only) визите. Игрок заходит проверить статус, таймер сбрасывается, энергия не копится. Файл: backend/src/utils/progression.js Действие AI:

- Разделить концепции last_active (для оффлайн-дохода) и updated_at (для БД).

- Внедрить защиту от микро-визитов:

javascript

1

2

3

4

5

6

7

8

// Псевдокод для AI

const MIN_IDLE_THRESHOLD_SECONDS = 300; // 5 минут

const secondsSinceLastActive = Math.floor((now - lastActive) / 1000);

if (secondsSinceLastActive < MIN_IDLE_THRESHOLD_SECONDS) {

// Игрок просто обновил страницу. Не сбрасывать таймер оффлайн-дохода.

return currentProgression;

}

1.2. Пассивное снижение Депрессии (Стресса)

Проблема: Стресс снижается только при восстановлении энергии. Если игрок в оффлайне 10 часов, но энергия уже была 100%, стресс не падает. Игрок воспринимает это как баг. Файл: backend/src/config/balance.js Действие AI: Добавить константу и логику тика.

javascript

1

2

3

4

5

DEPRESSION_PASSIVE_RECOVERY_PER_HOUR: 5, // Снижение стресса за каждый час оффлайна/простоя

// В функции recoverProgression добавить:

const hoursIdle = secondsSinceLastActive / 3600;

const passiveDepressionDrop = Math.floor(hoursIdle * DEPRESSION_PASSIVE_RECOVERY_PER_HOUR);

newDepression = Math.max(0, progress.depression_level - passiveDepressionDrop);

1.3. Динамический интервал восстановления для новичков (D1-D3)

Файл: backend/src/config/balance.js & backend/src/routes/tap.js Действие AI: Изменить хардкод 120 секунд на условную логику.

javascript

1

2

const isNewbie = (Date.now() - user.created_at) < (3 * 24 * 60 * 60 * 1000); // < 3 дней

const recoveryInterval = isNewbie ? 90 : 120; // 90 сек для новичков, 120 для veteran

💰 PHASE 2: P1 — Монетизация, Офферы и Pricing Cliff

Аудит выявил «мертвые» триггеры покупок и психологический обрыв между 10⭐ и 40⭐.

2.1. Активация «мертвых» контекстных офферов

Файл: backend/src/utils/offers.js Проблема: Оффер high_stress имеет порог 55, но математика tap.js показывает, что стресс редко превышает 30 при нормальном геймплее. Оффер low_energy (25%) требует 75 тапов без остановки. Действие AI: Переписать CONTEXT_OFFER_RULES:

javascript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

const CONTEXT_OFFER_RULES = {

low_energy: {

threshold: 0.15, // Было 0.25. Теперь триггерится при 15 энергии (15 тапов до смерти)

cooldown: 60 * 60 * 1000, // 1 час

offer: 'energy_refill_discount'

},

stress_warning: { // Переименовано из high_stress

threshold: 20, // Было 55. Теперь срабатывает при стрессе 20 (превентивный оффер)

cooldown: 3 * 60 * 60 * 1000, // 3 часа

offer: 'depression_cure'

},

near_rank: {

threshold: 0.85, // Было 0.72. Показываем, когда осталось 15% до нового уровня

cooldown: 6 * 60 * 60 * 1000,

offer: 'xp_booster'

}

};

2.2. Ликвидация Pricing Cliff (Ценового обрыва)

Файл: backend/src/utils/shopCatalog.js Действие AI: Добавить промежуточный бандл coffee_break между 10⭐ и 40⭐.

javascript

1

2

3

4

5

6

7

8

const PRODUCT_CATALOG = {

// ... existing

coffee_break: {

stars: 25,

effect: 'restore_50_energy_and_reduce_10_stress',

first_purchase_bonus: true // +20% к эффекту, если это первая покупка в жизни

}

};

2.3. Внедрение Rewarded Video для F2P (Критично для Retention)

Файл: frontend/src/components/EnergyBar.jsx & backend/src/routes/rewards.js Действие AI:

- Если energy == 0, показать кнопку «Посмотреть рекламу (Restore 50%)».

- На бэкенде добавить эндпоинт /api/rewards/ad_complete, который валидирует событие REWARDED_AD_COMPLETE из аналитики и начисляет maxEnergy * 0.5.

- Установить лимит: MAX_ADS_PER_DAY = 5.

📅 PHASE 3: P2 — LiveOps, Квесты и Battle Pass

На основе документа «Бенчмарки баланса и лайвопса». AI должен внедрить математические модели удержания.

3.1. Система Ежедневных Квестов (Daily Quests)

Файлы: backend/src/config/quests.js, frontend/src/components/QuestPanel.jsx Правила для AI:

- Структура: 3 основных квеста + 1 бонусный (социальный/рекламный).

- Математика наград: Сумма наград за 3 квеста должна составлять ровно 30% от среднего дневного фарма (рассчитывается на основе passiveLOC и clickPower игрока).

- Front-loading (D1-D3):

javascript

1

const questMultiplier = (user.account_age_days <= 3) ? 2.5 : 1.0;

- Примеры триггеров: tap_count >= 500, use_booster >= 2, watch_ad >= 1.

3.2. Battle Pass (Sprint Pass)

Файл: backend/src/config/balance.js (Секция SPRINT_PASS_LEVELS) Проблема: Текущая линейная прогрессия (100, 200... 2000 XP) требует 175 дней для прохождения. Действие AI:

- Оставить линейный рост, но ввести Catch-Up Mechanic (Механику нагоняющего).

- Формула Catch-Up: Если игрок не заходил > 24 часов, при следующем входе начислить: catchUpXP = missedDays * avgDailyXP * 0.5

- Double XP Weekends: Добавить cron-джоб, который с 00:00 субботы до 23:59 воскресенья применяет глобальный модификатор xpMultiplier = 2.0.

🚀 PHASE 4: P3 — Вирусность (K-Factor Boosters)

Текущий K-factor = 0.85. Цель = 1.8. AI должен внедрить механики снижения трения и loss aversion.

4.1. Deep-Link Invite с Pre-filled Message

Файл: frontend/src/components/ReferralPanel.jsx Действие AI: Использовать Telegram Web App API shareURL.

javascript

1

2

3

const shareText = encodeURIComponent("Я выживаю в IT-офисе. Мой код работает, но я не знаю почему. Спаси меня от дедлайнов!");

const shareUrl = encodeURIComponent(`https://t.me/codersurvival_bot?start=REF${user_id_hash}`);

Telegram.WebApp.openTelegramLink(`https://t.me/share/url?url=${shareUrl}&text=${shareText}`);

4.2. Механика «Streak Saver» (Спасение стрика)

Файл: frontend/src/components/StreakPanel.jsx, backend/src/utils/offers.js Логика для AI:

- Триггер: streak_days > 0 AND energy == 0 AND time_to_midnight_utc < 2 hours.

- Действие: Показать модальное окно: «Твой стрик [X] дней сгорит через 2 часа! Купи 'Экстренный кофе' за 1 ⭐ (скидка 90%), чтобы сохранить его».

- Анти-абьюз: Разрешить использование streak_saver не чаще 1 раза в 7 дней (last_streak_save_timestamp).

⚙️ PHASE 5: P4 — Техническая гигиена (WebView & Audio)

Предотвращение крашей iOS WebView и утечек памяти.

5.1. Фикс утечки аудио в фоне

Файл: frontend/src/utils/AudioManager.js Действие AI: Добавить обработчик visibilitychange.

javascript

1

2

3

4

5

6

7

document.addEventListener('visibilitychange', () => {

if (document.hidden) {

this.audioContext.suspend(); // Остановка аудио при сворачивании Telegram

} else {

this.audioContext.resume();

}

});

5.2. Принудительный Canvas-рендер (Защита от iOS Crash)

Файл: frontend/src/game/config.js (или где инициализируется Phaser) Действие AI: Найти конфигурацию Phaser и жестко задать type: Phaser.CANVAS.

javascript

1

2

3

4

const config = {

type: Phaser.CANVAS, // ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ Phaser.AUTO или Phaser.WEBGL

// ... остальные параметры

};

Обоснование: iOS Telegram WebView имеет лимит ~300MB. WebGL вызывает reload loop и краш приложения. Canvas 2D рендерится через software pipeline и стабилен.

📊 Чек-лист для AI-агента (Definition of Done)

Перед созданием Pull Request AI должен проверить:

- Тест 1: Создать пользователя, сделать 10 тапов, закрыть вкладку. Подождать 10 минут. Открыть. Убедиться, что energy увеличилась, а updated_at не сбросил оффлайн-таймер.

- Тест 2: Установить depression_level = 20. Убедиться, что триггер stress_warning предлагает depression_cure.

- Тест 3: Проверить, что в shopCatalog.js существует товар за 25⭐.

- Тест 4: Убедиться, что в AudioManager.js присутствует document.addEventListener('visibilitychange'...).

- Тест 5: Проверить, что Phaser инициализируется строго с type: Phaser.CANVAS.

💡 Почему этот план сработает (Резюме для Продюсера)

- Устранение "Фантомных багов": Фикс trg_progression_updated и пассивного стресса уберет 80% тикетов в поддержку и спасет D1-Retention, который сейчас режется из-за непонимания игроками правил оффлайна.

- Монетизация без агрессии: Сдвиг триггера стресса с 55 на 20 и добавление бандла за 25⭐ закроет "ценовую пропасть" и конвертирует F2P игроков в платящих в момент их первой реальной фрустрации (на 3-5 день).

- LiveOps-математика: Внедрение Catch-Up XP и Double XP выходных решит проблему "стены" на 14-м уровне Battle Pass, которую выявил математический аудит.

- Безопасность WebView: Жесткий переход на Canvas спасет от потери 40% iOS-аудитории из-за нехватки памяти в Telegram WebApp.